Table of Contents

# KALATRACE — AUDITORIA ARQUITETURAL E ROADMAP OPERACIONAL

Data da auditoria: 20/08/2026 Autor: Arquiteto-Chefe (auditoria assistida por Claude) Fontes analisadas: - kalatrace_backend_fase2.2/ — código-fonte real, executado e testado nesta sessão (447 arquivos .py, ~54.000 linhas de código de produção fora de testes, git com 1 único commit: feat: consolidate KALATRACE Phase 2.2 architecture) - kalatrace_local_agent/ — código-fonte real, executado e testado nesta sessão (21 módulos, 9.280 linhas, git com 10 commits incrementais de checkpoint) - KALATRACE_Roadmap_Estabilizacao_atualizado.docx — roadmap oficial (log de sessões de 01/08 a 09/08/2026, “Fim do roadmap”)

Método: execução direta (pytest, python3 app.py, python3 run.py, import api.main), leitura de código linha a linha nos módulos críticos, grep/busca de consumidores reais antes de classificar qualquer coisa como “integrada”. Nenhuma conclusão abaixo se apoia só em nome de arquivo ou docstring — onde isso aconteceu, está marcado como NÃO COMPROVADO.

## 1. Resumo Executivo

O KALATRACE backend (Fase 2.2) funciona de ponta a ponta hoje, mas só em um caminho estreito: um script manual (run.py) que instancia os módulos diretamente em memória, sem banco de dados, sem passar pela API HTTP, e sem suíte de teste E2E automatizada cobrindo esse caminho. Rodei esse script nesta auditoria e ele executa os 10 passos do ciclo cognitivo (aquisição → IEC → raciocínio → contexto científico → validação → evolução → curiosidade/pesquisa → consenso/discovery/dynamic → governança → metacognição → curadoria → “memória”) sem erro, produzindo saída coerente.

O que isso mascara: a “persistência” do passo 10 é json.dump de um dicionário Python em graph.json — não existe PostgreSQL nem Neo4j em lugar nenhum do projeto, nem como dependência (requirements.txt não tem driver de banco algum), nem como container, nem como configuração. config/database.py existe como arquivo — e tem 0 bytes. storage/postgres/ e storage/neo4j/ são pacotes com um único __init__.py vazio cada.

A API (api/main.py, 1.188 linhas, 27 endpoints documentados) importa e instancia corretamente (verificado nesta sessão), mas tem 0% de cobertura de teste automatizado — nenhum dos 486 testes do repositório exercita um único endpoint HTTP. core/orchestrator/ (a pasta cujo nome mais sugeriria ser “o orquestrador”) está deliberadamente vazia — 0 bytes em todos os arquivos — e o próprio __init__.py documenta isso explicitamente como placeholder sem especificação. O orquestrador real (engines/cognitive_orchestrator/) existe, tem 889 linhas e está integrado ao ciclo — mas ele mesmo não tem teste dedicado de contrato (a cobertura de 84-100% vem de exercício indireto via run.py, não de testes unitários do orquestrador em si).

O roadmap oficial enviado (KALATRACE_Roadmap_Estabilizacao_atualizado.docx) termina em 09/08/2026 dizendo que StarHouse, Horse, PARSI, Prediction, Simulation e Dynamic “continuam sem existir no projeto”. O código auditado hoje já os implementa (com testes passando: test_horse.py, test_parsi.py, test_starhouse.py, test_prediction.py, test_simulation.py, todos 100% cobertos) — ou seja, a documentação está atrasada em relação ao código, não o contrário. Isso é, por si só, o achado de governança mais importante desta auditoria: nenhum documento single-source-of-truth reflete o estado atual real.

Estado geral: o núcleo cognitivo determinístico (Graph → Reasoning → Validation → Evolution → Curiosity → SRE → SCR → Consensus/Discovery/Dynamic → Governance → Metacognition → Curation) está funcional e testado em memória. A camada de infraestrutura de produção (persistência real, API testada, orquestração genérica, governança de auditoria/proveniência/versão) está majoritariamente não implementada — não por estar quebrada, mas por nunca ter sido escrita: são arquivos de 0 bytes, não bugs.

## 2. Estado Atual do KALATRACE

| Dimensão | Estado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Backend compila e importa | 🟢 Sim | py_compile e imports executados nesta sessão sem erro |
| Suíte de testes coleta e roda | 🟢 Sim | pytest tests/ → 486 passed em 8,9s |
| Cobertura de teste (linhas) | 🟡 65% agregado, muito desigual | pytest --cov (relatório completo nesta sessão) |
| Fluxo E2E em memória | 🟢 Comprovado | python3 run.py e python3 app.py executados nesta sessão, saída completa |
| API HTTP testada | 🔴 Não | 0% cobertura em api/main.py (1.188 linhas) |
| Persistência real (Postgres/Neo4j) | 🔴 Não existe | storage/postgres/, storage/neo4j/ = só __init__.py vazio; sem driver em requirements.txt |
| Orquestrador genérico (core/orchestrator/) | 🔴 Placeholder documentado | 0 bytes em todos os arquivos, por decisão registrada |
| Governança (auditoria/proveniência/versão/confiança) | 🟡 Parcial | evaluator.py/rules.py reais; audit/, confidence/, event/, provenance/, version/ = managers vazios |
| Disciplina de checkpoint Git (backend) | 🔴 Ausente | 1 único commit no repositório inteiro |
| Disciplina de checkpoint Git (Local Agent) | 🟢 Presente | 10 commits incrementais, cada um com escopo pequeno e nome descritivo |
| Documentação vs. código | 🔴 Documentação atrasada | Roadmap oficial (09/08) não reflete Fase 5 já implementada no zip atual |

## 3. Inventário Arquitetural (por pacote de topo)

Classificação: 🟢 CONCLUÍDO/FUNCIONAL · 🟡 PARCIAL · 🟠 EXISTE MAS NÃO INTEGRADO · ⚪ STUB (0 bytes) · 🔴 QUEBRADO

| Módulo | LOC real | Testes | Estado | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| core/ (events, lifecycle, command, mission, resource, registry, dependency, security, cmc) | 14.354 | Extensa (tests/core/**) | 🟢 | Núcleo mais maduro do projeto; cobertura 80-100% na maioria dos submódulos |
| core/orchestrator/ | 0 (só docstring) | — | ⚪ | Placeholder documentado no próprio código como não-especificado; não confundir com o orquestrador real (ver engines/cognitive_orchestrator/) |
| core/lifecycle_manager.py (raiz de core/, distinto de core/lifecycle/) | 157 | Só via seu próprio teste | 🟠 | Nenhum consumidor de produção encontrado; risco de confusão de nome com core/lifecycle/lifecycle_manager.py (211 linhas, este sim usado por core/runtime/) |
| engines/cognitive_orchestrator/ | 889 | Indireta (via run.py/discovery_lab) | 🟢 | Orquestrador real do ciclo (DOCUMENTO 26); sem teste de contrato dedicado |
| engines/reasoning/ | 1.067 | Parcial | 🟡 | evidence_reasoning_engine.py (857 linhas) e reasoning_engine.py legado (189 linhas) com 0% de cobertura — usados por run.py manualmente, não por pytest |
| engines/curiosity/ | 873 | Parcial (67% no engine principal) | 🟡 | Submódulos detectors/, generators/, ranking/, metrics/ = arquivos vazios (0 bytes); interfaces.py/models.py/schemas.py também vazios |
| engines/knowledge_evolution/ | 1.115 | Parcial (30-80%) | 🟢 | Fachada compõe state_transition.py + evolution_analyzer.py + conflict/merge, conforme roadmap descreve |
| engines/scientific_research/ | 1.146 | Baixa (35%) | 🟡 | Núcleo coeso; clientes externos (PubMed/Scopus/CrossRef) removidos do pacote e movidos para acquisition/ (confirmado por busca — não há mais arquivos órfãos aqui) |
| engines/scientific_context/ | 434 | Boa (80-92%) | 🟢 | ontology_mapper.py permanece placeholder documentado |
| engines/research_strategy/ | 432 | Boa (72-97%) | 🟢 | — |
| contracts/ | 735 | 56-69% | 🟢 | Contratos de dados (Evidence, IEC) — usados ativamente em core/, engines/, knowledge/, storage/ |
| core/contracts/ | — (incluído em core/) | 84-91% | 🟢 | Contratos de comportamento (Lifecycle, Module, Engine, Service, Command, Mission, Repository) — uso interno do Kernel. Não é duplicação de contracts/: responsabilidades diferentes, confirmado por leitura de código, não só por nome |
| persistence/ | 914 | Não medida isoladamente nesta sessão | 🟡 | Abstração completa (UnitOfWork, Repository, Session, Transaction, IdentityMap) — mas Repository.storage é um dict Python em memória; nunca fala com um banco real |
| storage/postgres/, storage/neo4j/, storage/repositories/, storage/cache/, storage/elasticsearch/ | 0 | — | ⚪ | 100% vazios; nenhuma linha de código |
| storage/evidence_store.py | — | 59% | 🟡 | Único componente de storage/ com implementação real, usado em produção |
| api/main.py | 1.188 | 0% | 🟠 | Importa e instancia corretamente (FastAPI app válido, verificado nesta sessão); 27 endpoints documentados no cabeçalho; nenhum testado |
| api/endpoints/*, api/authentication.py, api/dependencies.py, api/middleware.py, api/routes.py | 0 | — | ⚪ | Toda a estrutura modular de API é scaffolding vazio; tudo está de fato dentro de api/main.py |
| agents/ (base_agent, agent_registry, curiosity/reasoning/validation/research_agent) | 462 | 0% | 🟠 | Implementados (confirmado por leitura: Agent, AgentRole, OutputType), mas não conectados ao CognitiveOrchestrator (decisão registrada no roadmap: “conectados de forma incremental… não ligados ao Cognitive Orchestrator nesta sessão”) nem testados |
| governance/ | 441 | Não medida isoladamente | 🟡 | evaluator.py (340 linhas) e rules.py (101 linhas) reais e usados por run.py; audit/, confidence/, event/, provenance/, version/ = managers de 0 bytes cada |
| curation/ | 174 | Exercitado via run.py | 🟡 | Só curation.py tem conteúdo; duplicate_detector.py, curator.py, normalization.py vazios |
| memory/ | 27 | — | ⚪ | Só memory_manager.py (27 linhas) tem conteúdo; working_memory.py, episodic_memory.py, semantic_memory.py, insight_memory/* — todos 0 bytes |
| metacognition/ | 65 | — | 🟡 | observer.py, metrics.py, self_model.py reais e pequenos; self_assessment.py, self_monitor.py, self_reflection.py vazios |
| config/, models/, registries/, services/ (nível raiz) | 0 | — | ⚪ | 100% vazios — nenhum arquivo tem uma linha sequer, incluindo config/database.py e config/settings.py |
| horse/, parsi/, starhouse/, prediction/, simulation/, consensus/, discovery_lab/, dynamic/ | 151–392 cada | Cobertura alta (80-100%) nos testes dedicados | 🟢 | Fase 5 do roadmap — implementados depois do fechamento do documento .docx enviado; evidência de que o roadmap está desatualizado, não o código |
| _archive/graph_knowledge/ | 3.555 | Cobertura residual (20-54%) | 🟠 | Arquivado deliberadamente (decisão registrada: nunca teve consumidor de produção); mantido só por segurança histórica |
| knowledge/ | 1.230 | — | 🟡 | iec.py e evidence.py reais e centrais; concept.py, discovery.py, hypothesis.py, knowledge_node.py, relationship.py, scientific_question.py vazios (taxonomia planejada, nunca implementada) |
| graph/ | 3.483 | Parcial | 🟡 | Versão “leve” (graph/knowledge_graph.py) é a única usada em produção; versão “rica” (graph/knowledge/) foi movida para _archive/; graph/discovery/ permanece placeholder documentado (Blueprint 3.0) |
| skills/ (inclui skills/robotics/) | 9.434 | Extensa e bem coberta | 🟢 | Domínio robótico completo e testado — mas fora do escopo funcional principal do KALATRACE (produto científico), parece um módulo de demonstração/plataforma de skills genérica |
| acquisition/ | 1.948 | Muito baixa (maioria 0%) | 🟡 | Clientes reais (PubMed, CrossRef, Semantic Scholar, DOI resolver) implementados, mas sem nenhum teste automatizado — risco alto, já que dependem de rede/autenticação externa |

## 4. Mapa de Dependências (essencial, não exaustivo)

ManualAcquisition (acquisition/)
        │
        ▼
   CoreEngine.create_iec ──► IEC (knowledge/iec.py, herda de graph/base/node.py::Node)
        │
        ▼
graph/knowledge_graph.py (grafo "leve", único em produção)
        │
        ├──► engines/reasoning/reasoning_engine.py (inferência estrutural)
        ├──► engines/scientific_context/ (SCR — Panorama Científico)
        ├──► validation/validation_engine.py (estrutural, muta confidence)
        │        + validation/evidence_validation_engine.py (evidência isolada, sem grafo)
        ├──► engines/knowledge_evolution/ (evolução epistemológica por IEC)
        ├──► engines/curiosity/curiosity_engine.py ──► engines/scientific_research/ (gatilho por prioridade)
        ├──► consensus/ (consome histórico do SCR)
        ├──► discovery_lab/ (consome lacunas do CuriosityEngine)
        ├──► engines/research_strategy/ ──► dynamic/ (ajusta plano com sinais do Consensus)
        ├──► governance/evaluator.py (filtra conexões)
        ├──► evolution/optimizer.py (reforça/poda arestas — estrutural, diferente do knowledge_evolution)
        ├──► metacognition/ (observa o próprio sistema)
        └──► curation/curation.py (maturidade, confiabilidade, duplicidade, lacunas, conflitos)
                     │
                     ▼
              graph.json (json.dump — NÃO é PostgreSQL nem Neo4j)

Este mapa é o que de fato executa em run.py, comprovado nesta sessão. api/main.py expõe endpoints equivalentes por HTTP, mas nenhum teste confirma que o caminho HTTP produz o mesmo resultado — é uma segunda implementação paralela do mesmo fluxo, sujeita a divergir sem que ninguém perceba.

## 5. Matriz de Contratos

| Contrato | Origem | Destino | Existe? | Compatível? | Testado? | Integrado? | Gap | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IECContract / EvidenceContract | contracts/ | core/, engines/, knowledge/, storage/ | Sim | Sim | Parcial (56-69%) | Sim | Baixo | P3 |
| Contratos de comportamento (LifecycleContract, EngineContract, etc.) | core/contracts/ | core/ (Kernel) | Sim | Sim | Alto (84-91%) | Sim, uso interno | Nenhum relevante | — |
| CuriosityEngine.create_research_task() → ScientificResearchEngine.receive_research_task() | engines/curiosity/ | engines/scientific_research/ | Sim | Sim (após correção documentada) | Manual, não em pytest | Sim, via app.py/run.py | Sem teste automatizado do gatilho | P2 |
| Grafo “leve” (add_node/add_edge por duck typing) | graph/knowledge_graph.py | 14 arquivos de produção (reasoning, validation, governance, evolution, curation, inference, etc.) | Sim | Sim, mas frágil (nenhuma validação de tipo/integridade referencial) | Nenhum teste de contrato do grafo leve isolado | Sim | Sem validação estrutural; migração para versão rica bloqueada por decisão de design (nó IEC vs. KnowledgeNode) | P2 |
| EvidenceStore.add_evidence() ⟷ EvidenceContract | storage/evidence_store.py | contracts/evidence_contract.py | Sim | Sim (bug de duplicação de método já corrigido, per roadmap) | 59% | Sim | Sem cobertura de casos de borda de serialização | P3 |
| API HTTP (api/main.py) ⟷ núcleo cognitivo (run.py/CognitiveOrchestrator) | api/main.py | engines/cognitive_orchestrator/ | Sim (import confirmado) | NÃO COMPROVADO — nunca exercitado em execução real nesta auditoria nem em teste | 0% | NÃO COMPROVADO | Maior gap de integração do projeto | P0 |
| agents/* ⟷ engines/* (Curiosity/Reasoning/Validation/Research) | agents/ | engines/ | Sim, cada agente envolve um engine real | Sim, por design | 0% | Não conectado ao CognitiveOrchestrator (decisão explícita registrada no roadmap) | Camada de agentes paralela, isolada do ciclo principal | P3 |
| PersistenceManager/Repository ⟷ um banco real | persistence/ | (nenhum banco) | Não | N/A | N/A | Não | Toda a camada de persistência estruturada não tem destino real — é abstração sem infraestrutura por trás | P0 |
| core/orchestrator/* ⟷ qualquer consumidor | core/orchestrator/ | — | Não (0 bytes) | N/A | N/A | Não | Nenhum — confirmado como decisão consciente, não bug | P4 (não bloqueia nada hoje) |

## 6. Análise de Persistência

PostgreSQL: NÃO COMPROVADO como instalado, configurado ou sequer referenciado como dependência. requirements.txt não lista psycopg2, asyncpg nem sqlalchemy. config/database.py e storage/postgres/__init__.py têm 0 bytes.

Neo4j: mesma situação — storage/neo4j/__init__.py tem 0 bytes; nenhuma dependência neo4j no requirements.txt; nenhuma menção a Cypher ou driver de grafo em nenhum arquivo .py do projeto (busca feita nesta sessão).

O que existe de fato: - persistence/ (914 linhas): uma camada de abstração completa e bem desenhada (Session, Transaction, UnitOfWork, IdentityMap, RepositoryFactory), mas Repository.storage é literalmente self.storage: Dict[str, Any] = {} — um dicionário em memória, sem adaptador de banco por trás. - storage/evidence_store.py: armazenamento de evidências também em memória. - graph.json: o único artefato de persistência real produzido pelo sistema hoje é um json.dump() do grafo em disco, chamado uma vez ao final de run.py. Não é transacional, não versiona, não suporta concorrência.

Módulos que dependem de persistência real e ainda não têm nada por trás: governance/audit/ (trilha de auditoria), governance/provenance/ (proveniência), governance/version/ (versionamento) — todos com managers de 0 bytes, e todos são, por natureza, funcionalidades que exigem persistência durável (auditoria em memória não serve ao propósito de auditoria).

Contratos que precisam existir antes da instalação dos bancos: a camada persistence/ já define a interface (Repository.save/find_by_id/find_all/exists/delete/count) — o contrato já existe conceitualmente. O que falta é um adaptador concreto (PostgresRepository(Repository) ou similar) que implemente essa mesma interface contra um banco real, sem alterar quem já consome Repository hoje.

Qual banco deve entrar primeiro: PostgreSQL. Justificativa: as entidades hoje persistidas em memória (IEC, Evidence, contratos, estados de ciclo) são fundamentalmente relacionais/transacionais — o Knowledge Graph em si roda todo em cima de dicionários Python, não exige um banco de grafo para funcionar no estado atual. Neo4j só se torna necessário quando a versão “rica” do grafo (hoje arquivada) ou consultas de caminho/relacionamento em escala real entrarem em uso — o que está bloqueado por uma decisão de design ainda pendente (ver Seção 12, T1.2b/c no histórico do roadmap).

Testes necessários antes de instalar qualquer banco: testes de contrato para Repository que rodem contra um adaptador em memória (já possível hoje) e, depois, os mesmos testes rodando contra o adaptador Postgres real — garantindo que trocar o backend não muda o comportamento observável.

## 7. Análise dos Fluxos

Fluxo comprovado (execução real nesta sessão, via run.py): Aquisição manual → criação de IEC → grafo → raciocínio → contexto científico → validação estrutural → evolução epistemológica → curiosidade → pesquisa científica → consenso → discovery lab → governança → evolução estrutural do grafo → metacognição → curadoria → dynamic → JSON em disco

Executei este fluxo nesta auditoria (python3 run.py) e ele terminou sem erro, com saída coerente em todas as 10+ seções do relatório.

Fluxo NÃO comprovado: o mesmo ciclo via API HTTP (POST /iec, POST /cognitive-cycle/run). O código importa e instancia corretamente, mas nenhuma chamada HTTP real foi feita nesta auditoria nem existe em nenhum teste do repositório. Não há evidência de que a API produza o mesmo resultado que run.py — são dois pontos de entrada que replicam lógica semelhante sem um teste de equivalência entre eles.

Stubs e atalhos identificados no caminho: - core/orchestrator/ — não está no caminho de execução real (o orquestrador de fato é engines/cognitive_orchestrator/); risco de confusão para quem entra no projeto agora. - agents/ — camada paralela, implementada mas desconectada do ciclo principal. - registries/ (nível raiz) — scaffolding vazio; os registries reais e em uso vivem espalhados em core/registry/, core/dependency/service_registry.py, core/mission/mission_registry.py, core/command/command_registry.py, skills/skill_registry.py — 5 implementações paralelas, sem base comum, mas sem sobreposição de consumidores (confirmado por busca nesta sessão e já documentado no roadmap como REGISTRY-002, resolvido por documentação, sem ADR formal).

E2E ainda não comprovado (formalmente, em teste automatizado): embora o fluxo funcione manualmente, não existe nenhum teste pytest que exercite o ciclo completo de ponta a ponta. Os 486 testes do repositório testam unidades e integrações locais (par a par de módulos), não o ciclo inteiro descrito acima. Isso é uma lacuna de rede de segurança: uma regressão em qualquer ponto do fluxo só seria detectada rodando run.py manualmente e lendo a saída — não há assert automatizado.

## 8. Matriz Roadmap × Código

| Fase (roadmap oficial) | Objetivo | Implementado? | Testado? | Integrado? | Evidência | Gap | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 — Rede de segurança | Testes antes de qualquer fusão | 🟢 Concluída | 🟢 330→486 testes hoje | 🟢 | pytest roda limpo nesta sessão | Nenhum — mas cobertura ainda desigual (ver Seção 3) | — |
| Fase 1 — ADRs (Kernel único, Graph único, Engines no lugar certo, Validation único) | Consolidar duplicações já aprovadas | 🟡 Parcial | 🟡 | 🟡 | T1.1/T1.3/T1.4 concluídas per roadmap e confirmadas em código (kernel/ reduzido a boot.py+configuration/+exceptions/); T1.2b/c resolvida como “IEC herda de Node”, T1.2c (apagar versão leve) não executada — grafo leve segue em produção | Migração para grafo “rico” segue não feita; sem urgência, pois leve funciona | P3 |
| Fase 2 — Duplicações sem ADR | Decidir pastas ambíguas | 🟢 Concluída (per roadmap, confirmada em código: plugins/ removido, graph/discovery/ e inference/{hybrid,symbolic,probabilistic}/ mantidos como placeholders documentados) | N/A (decisões, não código novo) | 🟢 | contracts/__init__.py, evolution/__init__.py documentam as decisões | Nenhum | — |
| Fase 3 — Sincronizar documentação da base | DMIs refletirem o código consolidado | 🟢 Concluída (per roadmap) | N/A | N/A | Não verificável nesta auditoria (DMIs não estavam no zip enviado) | NÃO COMPROVADO nesta sessão — dependeria de ler os DMIs, ausentes do pacote auditado | P4 |
| Fase 4 — Ponte documental para Blueprint 3.0 | DMI por módulo antes de codar | ⚫ Bloqueado/não iniciado (per roadmap) | N/A | N/A | — | O código já ultrapassou esta fase (Fase 5 implementada sem DMI prévio formal, pelo que se observa) | Risco de repetir o padrão “código sem documento” que a própria Fase 4 tentava evitar |
| Fase 5 (proposta no roadmap, “não iniciada”) — PARSI, StarHouse, Horse, Discovery Lab, Consensus, Prediction, Simulation, Dynamic | Arquitetura Cognitiva Avançada | 🟢 Implementada (contradiz o roadmap, que a lista como pendente) | 🟢 Testes dedicados passando (test_horse.py, test_parsi.py, test_starhouse.py, test_prediction.py, test_simulation.py, tests/consensus/, tests/discovery_lab/, tests/dynamic/) | 🟢 Consensus/Discovery Lab/Dynamic ligados ao CognitiveOrchestrator; Horse/PARSI/StarHouse/Prediction/Simulation NÃO COMPROVADO se estão ligados ao ciclo (existem e passam em teste isolado, mas não apareceram na saída de run.py nesta sessão) | Documentação (roadmap) desatualizada; risco de decisão tomada sem registro formal (ADR) para esta fase | P1 — formalizar o que já foi feito antes de continuar expandindo |  |

## 9. GAP Analysis

A — Arquitetura - Existência de dois “orquestradores” com nomes conflitantes (core/orchestrator/, vazio, vs. engines/cognitive_orchestrator/, real) — risco de confusão para qualquer pessoa nova no projeto ou para o próprio Local Agent, se não documentado com destaque. Solução recomendada: renomear ou anotar core/orchestrator/ de forma ainda mais explícita, ou removê-lo se a decisão for definitiva. Risco: baixo hoje (documentado), alto se crescer sem controle. P3

B — Contratos - API HTTP não tem contrato de equivalência testado contra o ciclo run.py. Impacto: alto — é a interface que qualquer frontend ou integração externa usaria. Testes necessários: suite de testes de integração da API (TestClient do FastAPI) cobrindo pelo menos os endpoints POST /iec e POST /cognitive-cycle/run. P0

C — Integração - agents/ implementado mas não plugado ao CognitiveOrchestrator — decisão consciente, mas pendente de decisão futura registrada no roadmap. P3

D — Persistência - Ausência total de PostgreSQL/Neo4j reais; toda a persistência hoje é memória + 1 arquivo JSON. Impacto: crítico para qualquer uso além de demonstração — sem banco, não há concorrência, durabilidade real, nem trilha de auditoria persistente. P0

E — Testes - api/main.py (1.188 linhas): 0% coberto. P0 - engines/reasoning/evidence_reasoning_engine.py (857 linhas) e reasoning_engine.py legado: 0% coberto, apesar de usados em produção via run.py. P1 - acquisition/ (clientes externos reais, PubMed/CrossRef/Semantic Scholar/DOI): quase 0% coberto — é a camada mais arriscada de testar mal, por depender de rede/autenticação externa. P1 - Nenhum teste E2E automatizado do ciclo completo. P1

F — Governança - audit/, confidence/, event/, provenance/, version/ dentro de governance/: managers vazios. Sem trilha de auditoria persistente, sem rastreamento formal de proveniência, sem versionamento de conhecimento — apesar de o evaluator.py/rules.py (a parte de avaliação de qualidade) estarem implementados. P1 - Git do backend: 1 único commit, sem histórico incremental — impossível hoje rastrear quando cada decisão arquitetural foi tomada só pelo git (só pelo roadmap.docx, que é um documento separado e já demonstrou ficar desatualizado). P1

G — Orquestração - core/orchestrator/ vazio por decisão — não é gap real, é decisão documentada. Mantido como nota, não como pendência. P4 - engines/cognitive_orchestrator/ sem teste de contrato próprio (cobertura vem só de exercício indireto). P2

H — Performance - Não avaliado nesta auditoria (fora de escopo conforme a missão — não foi pedido benchmark).

I — Segurança - core/security/security_manager.py existe e tem 96% de cobertura — mas é segurança de nível de Kernel/componente, não segurança de API (não há api/authentication.py com conteúdo — 0 bytes). Qualquer endpoint de api/main.py está, hoje, sem autenticação real. P1 se a API for exposta além de localhost.

J — Documentação - Roadmap oficial desatualizado (termina 09/08, código já avançou além disso). P1 — decisão recomendada: gerar um novo roadmap (este documento é o primeiro passo) e formalizar um processo para o roadmap ser atualizado a cada sessão de trabalho, como já vinha sendo feito antes.

K — Infraestrutura - Sem Docker, sem CI/CD detectado no pacote auditado (nenhum .github/workflows, Dockerfile ou docker-compose.yml encontrado na raiz do backend). P2 — não bloqueia desenvolvimento local, mas bloqueia qualquer deploy real.

## 10. Riscos Arquiteturais

- Maior risco: a API (ponto de entrada mais provável para qualquer consumidor externo/frontend futuro) nunca foi exercitada de fato nesta auditoria nem em teste. Se um frontend for construído contra ela amanhã, os primeiros bugs de integração serão descobertos em produção, não antes.

- Persistência inexistente: qualquer demonstração ou uso real além de uma sessão de run.py perde todo o estado ao reiniciar (exceto o graph.json, que não é transacional nem seguro para escrita concorrente).

- Nome duplicado “orchestrator”: core/orchestrator/ vazio e engines/cognitive_orchestrator/ real coexistem. Hoje é seguro porque está documentado, mas é o tipo de coisa que confunde um agente automatizado (ou uma pessoa nova) se não for a primeira coisa lida.

- Documentação atrasada em relação ao código: o roadmap.docx enviado já não reflete a Fase 5, que está implementada. Se o Local Agent (ou qualquer pessoa) tomar decisões com base só nesse documento, vai presumir que StarHouse/Horse/PARSI não existem, quando existem.

- Git sem checkpoint: o backend tem um commit só. Qualquer regressão introduzida a partir de agora não tem um “antes” e “depois” incremental para comparar — todo o histórico rico das decisões (kernel unificado, engines movidos, Fase 5 implementada) está apenas no roadmap.docx, não no git.

## 11. Problemas de Integração

- API ⟷ núcleo cognitivo: sem teste de equivalência (Seção 5/9-B).

- agents/ ⟷ CognitiveOrchestrator: implementado mas não conectado (decisão consciente, não bug).

- Fase 5 (Horse/PARSI/StarHouse/Prediction/Simulation) ⟷ CognitiveOrchestrator: NÃO COMPROVADO se estão de fato no caminho de execução do ciclo — Consensus/Discovery Lab/Dynamic claramente estão (aparecem na saída de run.py); os outros cinco não apareceram na execução desta sessão, o que sugere que só têm teste isolado, sem integração ao fluxo principal ainda.

## 12. Problemas de Testes

- 0% em api/main.py (1.188 linhas) — maior lacuna isolada do projeto.

- 0% em engines/reasoning/evidence_reasoning_engine.py (857 linhas), apesar de uso ativo em produção.

- Quase 0% em acquisition/ (clientes externos).

- Nenhum teste E2E automatizado do ciclo completo — toda validação de ponta a ponta até hoje foi manual (confirmado pelo próprio roadmap: “nenhum teste de pytest rodou nas últimas sessões” antes de a suíte ser reativada).

- Cobertura agregada de 65% esconde uma distribuição muito desigual: núcleo (core/) e Fase 5 bem cobertos; camada de API, agentes e engines legados de raciocínio quase não cobertos.

## 13. Problemas de Governança

- Ausência de trilha de auditoria persistente (governance/audit/ vazio).

- Ausência de rastreamento de proveniência persistente (governance/provenance/ vazio) — irônico para um sistema cujo propósito central é rastrear a proveniência do conhecimento científico.

- Ausência de versionamento formal de conhecimento (governance/version/ vazio).

- Git de 1 commit no backend — nenhuma trilha de decisão no controle de versão em si.

- Roadmap desatualizado em relação ao código (Seção 8, Fase 5).

## 14. Problemas de Orquestração

- Nome duplicado/confuso (core/orchestrator/ vazio vs. engines/cognitive_orchestrator/ real) — risco de navegação incorreta.

- CognitiveOrchestrator sem teste de contrato dedicado (só cobertura indireta).

- Camada de agentes de IA (agents/) existe em paralelo ao orquestrador de engines determinísticos, sem estarem conectados — dois sistemas de coordenação coexistindo sem uma decisão formal de como (ou se) vão se encontrar.

## 15. Priorização P0–P4

| Prioridade | Item |
| --- | --- |
| P0 | Testar a API (api/main.py) contra o ciclo real — hoje é o maior ponto cego do projeto |
| P0 | Decidir e planejar a introdução de PostgreSQL real (mesmo que a implementação em si venha depois) |
| P1 | Criar teste E2E automatizado do ciclo completo (run.py como teste, não só como script manual) |
| P1 | Cobrir engines/reasoning/evidence_reasoning_engine.py (857 linhas, 0%) |
| P1 | Cobrir acquisition/ (clientes externos, hoje quase sem teste) |
| P1 | Atualizar o roadmap oficial para refletir a Fase 5 já implementada |
| P1 | Implementar trilha de auditoria/proveniência persistente mínima em governance/ |
| P1 | Adotar disciplina de commit incremental no backend (hoje 1 commit só) |
| P2 | Testar o CognitiveOrchestrator com testes de contrato dedicados, não só indiretos |
| P2 | Confirmar/implementar a ligação de Horse/PARSI/StarHouse/Prediction/Simulation ao ciclo real |
| P2 | Adicionar autenticação real a api/main.py |
| P3 | Decidir e documentar o destino de core/lifecycle_manager.py (órfão) |
| P3 | Conectar agents/ ao CognitiveOrchestrator, se for a direção desejada |
| P4 | core/orchestrator/ — sem ação necessária; já está documentado corretamente como placeholder |

## 16. Roadmap Operacional

FASE A — Rede de segurança para a API (bloqueador da Fase B) Criar testes de integração para os endpoints críticos da API (POST /iec, GET /graph, GET /health, POST /cognitive-cycle/run), usando fastapi.testclient.TestClient. Sem isso, qualquer mudança na Fase B/C arrisca quebrar a API silenciosamente.

FASE B — Contrato de persistência Definir a interface formal Repository como contrato estável (já quase pronta em persistence/repository.py), escrever testes de contrato que rodem contra qualquer implementação, e só então escolher o adaptador Postgres.

FASE C — Persistência real (Postgres primeiro) Implementar um adaptador Postgres para Repository, validado pelos testes de contrato da Fase B, sem alterar nenhum consumidor existente de persistence/.

FASE D — Cobertura dos pontos cegos de teste evidence_reasoning_engine.py, acquisition/ (com mocks de rede), teste E2E do ciclo completo via run.py convertido em teste automatizado.

FASE E — Governança persistente mínima Um AuditManager e ProvenanceManager reais (mesmo que simples no início), gravando em Postgres assim que a Fase C estiver pronta — não faz sentido persistir governança antes de ter onde persistir.

FASE F — Integração e limpeza de orquestração Decidir o destino de agents/ (conectar ou formalizar como camada separada), confirmar a integração de Horse/PARSI/StarHouse/Prediction/Simulation ao CognitiveOrchestrator, adicionar testes de contrato ao próprio orquestrador.

FASE G — Neo4j (só depois de F, se a decisão de design do nó for retomada) Avançar a migração para o grafo “rico” (T1.2c do roadmap original, ainda pendente) só se/quando houver necessidade real de consulta de grafo em escala — não antes.

FASE H — Sincronização documental Atualizar o roadmap oficial e os DMIs para refletir tudo que este documento comprovou (Fase 5 implementada, API sem teste, persistência inexistente) — este documento serve de insumo direto para essa atualização.

FASE I — Frontend Só depois de A-D estarem fechadas: a API precisa estar testada e estável antes de qualquer frontend consumi-la.

## 17. Primeira Tarefa do KALATRACE Local Agent

Nome: Criar suíte de testes de integração para os endpoints críticos de api/main.py

Objetivo: Provar, com testes automatizados, que a API produz o mesmo comportamento que run.py já comprova manualmente — fechando o maior ponto cego identificado nesta auditoria (Seção 9-B, P0).

Por que ela vem primeiro: - É o gap de maior impacto (P0) com o menor risco de execução: não exige decisão de arquitetura (ao contrário de Postgres/Neo4j), não mexe em lógica de produção existente (só adiciona testes), e não depende de nenhuma outra tarefa pendente. - Desbloqueia a Fase B/C do roadmap operacional com segurança: qualquer mudança futura na camada de persistência poderá ser validada contra esses mesmos testes de API. - É pequena o suficiente para uma sessão de agente: 3-5 endpoints, sem tocar código de produção.

Problema que resolve: hoje não há nenhuma evidência automatizada de que api/main.py funciona de ponta a ponta — só a confirmação de que importa e instancia (feita nesta auditoria).

Módulos afetados: nenhum módulo de produção é alterado. Apenas tests/api/ (novo diretório) é criado.

Arquivos prováveis: - tests/api/__init__.py (novo) - tests/api/test_api_iec.py (novo) — cobre POST /iec - tests/api/test_api_graph_health.py (novo) — cobre GET /graph, GET /health - tests/api/test_api_cognitive_cycle.py (novo) — cobre POST /cognitive-cycle/run, GET /cognitive-cycle/{iec_id}

Dependências: fastapi[all] ou httpx para TestClient (verificar se já está instalado via fastapi/uvicorn do requirements.txt; se não, adicionar httpx como dependência de teste).

Riscos: baixo. Pior cenário: os testes revelam que a API já está quebrada em algum ponto (o que seria, em si, um resultado valioso da tarefa, não uma falha da tarefa).

Testes necessários: os próprios testes de integração descritos acima. Critério: cada endpoint testado deve cobrir (a) caminho feliz, (b) pelo menos um caso de entrada inválida.

Critérios de aceite: - [ ] pytest tests/api/ roda e passa - [ ] pytest tests/ (suíte completa) continua passando (486 → 486+N) - [ ] Nenhum arquivo de produção foi alterado - [ ] git diff --check limpo - [ ] Resultado do POST /iec testado é equivalente ao resultado do passo 1 de run.py para a mesma entrada (mesma estrutura de retorno, mesmos campos)

Resultado esperado: suíte de testes de API existente e passando, cobrindo os 4-5 endpoints mais críticos, com evidência clara (no próprio teste) de que a API se comporta como o ciclo manual já comprovado.

Checkpoint Git recomendado: commit único, escopo fechado: test: add integration test suite for api/main.py critical endpoints, seguindo o padrão de commits pequenos e descritivos já usado no repositório do Local Agent (diferente do padrão de commit único do backend — esta tarefa é a oportunidade de começar a corrigir isso).

## 18. Plano de Execução da Primeira Tarefa

- Inspecionar: ler api/main.py por completo (as 1.188 linhas), identificar exatamente a assinatura de request/response de cada um dos 4-5 endpoints escolhidos, e ler os testes correspondentes de run.py/app.py para saber que resultado esperar.

- Planejar: listar os casos de teste (feliz + inválido) por endpoint antes de escrever qualquer código.

- Apresentar mudança: mostrar o plano de arquivos novos (tests/api/*.py) para aprovação antes de criar.

- Solicitar aprovação: confirmar com a usuária antes de instalar qualquer dependência nova (ex.: httpx), já que isso altera requirements.txt.

- Modificar: criar os arquivos de teste (nenhum arquivo de produção é tocado).

- Executar testes: rodar pytest tests/api/ isoladamente primeiro.

- Analisar falhas: se algum teste falhar por comportamento real da API (não por erro no teste), documentar como achado — não corrigir a API nesta tarefa sem aprovação explícita (mudar api/main.py está fora do escopo desta primeira tarefa).

- Corrigir: só o próprio teste, se o erro for do teste.

- Executar suíte completa: pytest tests/ (486+N testes).

- Verificar git diff: confirmar que só arquivos em tests/api/ (e possivelmente requirements.txt) mudaram.

- Executar git diff --check: garantir que não há espaços em branco/conflitos.

- Criar checkpoint/commit: commit único, mensagem descritiva, conforme Seção 17.

O agente NÃO deve, nesta tarefa: alterar api/main.py para “consertar” algo que o teste revele; instalar PostgreSQL/Neo4j; criar endpoints novos; tocar em core/orchestrator/ ou qualquer outro placeholder; remover código.

## 19. Critérios de Aceite (gerais, por etapa do roadmap operacional)

Para cada fase da Seção 16: - [ ] Código implementado conforme escopo definido - [ ] Contratos atualizados quando aplicável, sem quebrar consumidores existentes - [ ] Testes unitários passando - [ ] Testes de integração passando (quando existirem para o escopo) - [ ] Fluxo E2E validado quando a fase tocar o ciclo principal - [ ] Documentação (roadmap/DMI) atualizada refletindo a mudança real - [ ] Nenhum contrato quebrado (verificado por suíte completa, não só pelo módulo alterado) - [ ] git diff --check limpo - [ ] Suíte completa (pytest tests/) passando - [ ] Checkpoint Git criado, com mensagem descritiva e escopo fechado

## 20. Estratégia de Testes

- Todo módulo com consumidor de produção real deve ter teste antes de ser tocado (princípio já seguido na Fase 0 do roadmap original — manter).

- Priorizar testes de contrato (interface estável) sobre testes de implementação, especialmente na camada de persistência, para permitir trocar o backend (memória → Postgres) sem reescrever testes.

- Testes de integração de API isolados dos testes unitários (tests/api/ separado), para poderem ser pulados em ambientes sem rede/dependências pesadas se necessário.

- Nenhuma migração de módulo (mover/renomear) sem antes ter teste cobrindo o comportamento atual — mesmo padrão usado com sucesso em T1.3a/b/c/T1.4b do roadmap original.

- Meta de cobertura: não perseguir 100% cego — priorizar os módulos com consumidor de produção real e 0% de cobertura (Seção 9-E) antes de aumentar cobertura de módulos já bem testados.

## 21. Estratégia de Checkpoints Git

- Backend: adotar imediatamente o padrão já usado com sucesso no kalatrace_local_agent/ (10 commits incrementais, cada um com escopo fechado e mensagem no padrão tipo: descrição curta). O commit único atual (feat: consolidate KALATRACE Phase 2.2 architecture) deve ser tratado como baseline — a partir de agora, cada tarefa do roadmap operacional gera pelo menos 1 commit.

- Nunca commitar uma tarefa que deixe pytest tests/ quebrado.

- Cada commit deve ser referenciável a partir da entrada correspondente na Seção 19 (critérios de aceite cumpridos).

## 22. Dependências para as Próximas Etapas

- Fase C (Postgres) depende de Fase B (contrato de Repository testado) e Fase A (API testada, para não migrar persistência sem rede de segurança na camada que mais a consome).

- Fase E (governança persistente) depende de Fase C (não há onde persistir auditoria sem banco real).

- Fase G (Neo4j) depende de uma decisão de design ainda pendente (nó IEC vs. grafo rico) — não é bloqueio técnico, é bloqueio de decisão, já sinalizado no roadmap original.

- Fase I (frontend) depende de A-D fechadas.

## 23. Condições para Iniciar o Frontend

Frontend só deve começar quando: (1) API tiver suíte de testes de integração cobrindo os endpoints que o frontend vai consumir (Fase A); (2) contrato de resposta de cada endpoint estiver estável e documentado (não necessariamente versionado formalmente, mas sem mudanças de shape sem aviso); (3) pelo menos a Fase D (cobertura dos pontos cegos) estiver concluída, para que mudanças de backend não quebrem o frontend silenciosamente.

## 24. Conclusão

O KALATRACE tem um núcleo cognitivo real, testado e funcional em memória — isso não é pouco, e a disciplina de investigação registrada no roadmap oficial (comparar antes de fundir, nunca presumir duplicação por nome de arquivo, documentar honestamente o que não é determinável) é visivelmente sólida e deveria ser mantida como padrão de trabalho do Local Agent daqui para frente.

O que falta não são “bugs” — é infraestrutura que nunca foi construída (persistência real, testes de API, governança persistente) e sincronização entre o que o código já faz e o que os documentos dizem que ele faz. Nenhum dos dois é surpreendente para um projeto neste estágio; ambos são endereçáveis com o roadmap operacional acima, começando pela tarefa da Seção 17.

============================================================ ## DECISÃO ARQUITETURAL FINAL ============================================================

PRÓXIMA FASE: Fase A — Rede de Segurança para a API

PRIMEIRA TAREFA DO LOCAL AGENT: Criar suíte de testes de integração para os endpoints críticos de api/main.py (POST /iec, GET /graph, GET /health, POST /cognitive-cycle/run)

JUSTIFICATIVA: É o gap de maior impacto (P0) identificado nesta auditoria — a API nunca foi exercitada em execução real nem em teste, apesar de ser o ponto de entrada mais provável para qualquer uso externo do sistema — e o de menor risco de execução, por não exigir nenhuma decisão de arquitetura pendente nem tocar código de produção.

MÓDULOS AFETADOS: nenhum módulo de produção; apenas tests/api/ (novo)

DEPENDÊNCIAS: httpx (para fastapi.testclient.TestClient), a confirmar se já disponível

TESTES: tests/api/test_api_iec.py, tests/api/test_api_graph_health.py, tests/api/test_api_cognitive_cycle.py

CRITÉRIOS DE ACEITE: listados na Seção 17; resumidamente — suíte nova passa, suíte completa (486+N) continua passando, nenhum arquivo de produção alterado, git diff --check limpo, resultado da API equivalente ao resultado já comprovado de run.py

CHECKPOINT: 1 commit, escopo fechado, mensagem test: add integration test suite for api/main.py critical endpoints

============================================================

AGORA O KALATRACE LOCAL AGENT DEVE EXECUTAR: criar a suíte de testes de integração da API descrita na Seção 17, seguindo o plano de execução da Seção 18.

A conclusão correta será validada rodando pytest tests/ (suíte completa) e confirmando que o número de testes cresceu, todos passam, git diff --check está limpo, e o commit de checkpoint foi criado — nesse ponto, o próximo passo do roadmap operacional (Fase B — contrato de persistência) pode começar com segurança.